AVSIKTSFÖRKLARING

Webshop åt Cecilia Kristoffersson · Art by Cecilia K.

Parter

Leverantör: Oliver Pettersson, PathfinderAI

E-post: oliver@pathfinderai.se

Beställare: Cecilia Kristoffersson

Verksamhet: Art by Cecilia K., constcollection.com

Adress: Växjögatan 5F, 252 51 Helsingborg

Syfte

Denna avsiktsförklaring bekräftar parternas gemensamma avsikt att teckna ett fullständigt tjänsteavtal om leverans och drift av en webshop för constcollection.com. Fullständigt avtal signeras senast 25 juli 2026. Fakturering påbörjas 1 augusti 2026. Sajten ska vara publikt live senast 6 augusti 2026 — inför Cecilias Trädgårdsfest 7-8 augusti 2026.

Preliminära villkor

- Månadsavgift: 549 kr inkl. moms (för år 1).

- Inget setup, ingen provision på försäljningar.

- Avtalstid: 12 månader från 1 augusti 2026 (fakturering).

- Live-datum för sajten: senast 6 augusti 2026 — inför Trädgårdsfesten 7-8 augusti.

- Uppsägning: senast 3 månader innan avtalsslut. Annars förlängs avtalet automatiskt 12 månader med +5 % prisjustering.

- Volymtrappa: 0-30 verk ingår. 31-50 verk: +39 kr/mån. 50+ verk offereras separat.

- Fakturering var 6:e månad i förskott (3 294 kr inkl. moms per faktura). Två fakturor per år.

- Innehållsuppdateringar var 3:e månad ingår (nya verk, priser, texter).

- Proffs-mail på egna domänen (cecilia@constcollection.com m.fl.) ingår.

- Betalmetoder: kort, Klarna och Swish via Stripe.

- Domänen constcollection.com flyttas till Cecilias eget ägarskap via Cloudflare (ingår).

Vad som ska göras innan avtalstecknandet

Följande ska vara klart senast 20 juli 2026, så vi hinner signera det fullständiga avtalet 25 juli 2026 och gå live senast 6 augusti 2026 inför Trädgårdsfesten:

- Skapar egen Google Drive-mapp med högupplösta verksfoton (≥ 2000×2500 px) och delar den med oliver@pathfinderai.se. Bilder kan uppdateras löpande.

- Skickar slutgiltig prislista per format (poster 40×50, poster 50×70, fine art print 40×50, fine art print 50×70, plexiglas 15×20).

- Begär transfer-kod för domänen constcollection.com från Canva — vidarebefordras till Oliver eller sker tillsammans/via skärmdelning.

- Skapar Stripe-konto i eget namn — vi går igenom uppsättningen tillsammans eller via skärmdelning.

- Bekräftar tryckleverantör.

- Granskar och godkänner demo-sajten (texter, layout, biografi).

Karaktär

Denna avsiktsförklaring är en handshake mellan parterna och är i sig icke bindande i juridisk mening. Den bekräftar att båda parter förbinder sig att i god tro arbeta mot att teckna det fullständiga avtalet senast 25 juli 2026.

Kostnader för förberedande arbete (demo-anpassningar, domän-transfer-initiering) faktureras endast om det fullständiga avtalet inte tecknas.

Ort och datum

Helsingborg, __________________ 2026

___________________________	___________________________

Cecilia Kristoffersson	Oliver Pettersson · PathfinderAI